План

создания инвестиционных объектов и

объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и

телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район»

**на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование и описание объекта (с указанием требуемых мощностей потребления энергетических ресурсов по инвестиционным проектам) | Заказчики  инвести­-  ционных  объектов  и  объектов  инфра-­  структуры | Месторас-­  положение  объекта | Источники финансирования/ общий объем финансирования | Объем финансирования по годам, млн рублей | | | | Фактическое  состояние  (проектиро­-  вание,  строительство,  эксплуатация) | Коорди­натор  (структурное подразделение) |
| 2021 год | | 2022 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Установка модульной котельной | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО,  пос. Смидович | Местный бюджет, Федеральный бюджет | 4,1 | 5,05 |  |  | эксплуатация | Управление ЖКХ |
| 3 | Ремонт водозаборного сооружения | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО,  пос. Волочаевка 2 | Местный бюджет, Федеральный бюджет | 2,4 | 1,9 |  |  | эксплуатация | Управление ЖКХ |
| 4 | Капитальный ремонт водозабора и станции обезжелезивания | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО,  с. Камышовка | Местный бюджет, Федеральный бюджет | 2,02 | 1,46 |  |  | эксплуатация | Управление ЖКХ |
| 5 | Капитальный ремонт водозабора и станции обезжелезивания | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО,  пос. Приамурский | Местный бюджет, Федеральный бюджет | 2,02 | 3,3 |  |  | эксплуатация | Управление ЖКХ |
| 6 | Строительство здания Социально-культурного центра | Администрация Волочаевского городского поселения | ЕАО,  пос.Волочаевка-2 | Федеральный бюджет | 33,66 | 32,54 |  |  | эксплуатация | Админис-трация Волочаевс-кого городского поселения |
| 7 | Ремонт сетей тепло-водоснабжения | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО,  с. Камышовка | Местный бюджет, Федеральный бюджет |  |  | 4,9 |  | Проектная документация разработана | Управление ЖКХ |
| 8 | Реконструкция сетей теплоснабжения | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО,  пос. Смидович | Местный бюджет, Федеральный бюджет |  |  | 11,4 |  | Проектная документация разработана | Управление ЖКХ |
| 9 | Модернизация котельной с заменой 2-х котлов | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО,  пос. Приамурский | Местный бюджет, Федеральный бюджет |  |  | 5,7 |  | Проектная документация разработана | Управление ЖКХ |
| 10 | Приобретение модульной станции очистки воды | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО, с. им. Тельмана | Местный бюджет, Федеральный бюджет |  |  | 9,9 |  | Проектная документация разработана | Управление ЖКХ |