**Информация о ходе исполнения контрактов на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в целях переселения граждан из аварийных домов**

В целях реализации 2 этапа программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 13.06.2015 и 17.06.2015 в администрации муниципального района состоялись 3 открытых аукциона на право заключения муниципальных контрактов на строительство многоквартирных домов в поселке Смидович.

 На основании решения Единой комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, победителем аукционов признан единственный участник закупки – открытое акционерное общество «Строительное управление № 277» в лице генерального директора Бондаренко С.В. (протоколы Единой комиссии от 13.06.2015 и 17.06.2015).

24 и 29 июня 2015 года с победителем аукционов заключены 3 муниципальных контракта (№ 0378300000515000004-0219342-01, №0378300000515000003-0219342-01 и № 0378300000515000002-0219342-01) на общую сумму 145 423 852 рублей.

В соответствии с условиями данных контрактов, не позднее 1 ноября 2016 года застройщик обязан передать Участнику долевого строительства 98 квартир общей площадью 4 346,2 кв.м.

Планируется переселение 246 граждан из 16 аварийных жилых домов.

В настоящее время на расчетный счет ОАО «Строительное управление № 277» перечислен аванс в размере 30% от стоимости муниципальных контрактов.