**Алгоритм действий органов местного самоуправления по приоритетному проекту**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**ТАБЛИЦА 1 (МУНИЦИПАЛИТЕТ-ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Срок** | **ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ**  **необходимо** | |
| **По получению субсидии на места массового отдыха населения (парки)** | **По получению субсидии на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств** |
| **До**  **1 апреля 2017 года** | При наличии единственного парка объявить об общественном обсуждении мероприятий по благоустройству парка (не менее 30 дней со дня объявления обсуждения) | Разработать и опубликовать:  1. Проект муниципальной программы на 2017 год (общественное обсуждение не менее 30 дней).  2. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу (*справочно: этот порядок должен быть утвержден*).  3. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год (*справочно: этот порядок должен быть утвержден*).  4. Заключить соглашение с субъектом Российской Федерации  5. Создать общественные комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству. |
| **До 15 апреля 2017 года** | 1. Заключить соглашение с субъектом Российской Федерации.  2. При наличии нескольких парков утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017. | **-** |
| **До**  **1 мая 2017 года** | При наличии единственного парка провести общественные обсуждения по благоустройству парка (не менее 30 дней со дня объявления обсуждения) | **-** |
| **До 25 мая 2017 года** | - | Утвердить муниципальную программу благоустройства на 2017 |
| **До  1 июня 2017 года** | При наличии нескольких парков принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году | **-** |
| **До**  **1 июля 2017 года** | При наличии нескольких парков - утвердить дизайн-проекта обустройства парка с учетом общественного обсуждения (не менее 30 дней) | Утвердить дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории с учетом обсуждения |
| **До**  **1 ноября 2017 года** | **-** | Утвердить (скорректировать) правила благоустройства поселений с численностью свыше 1000 человек |
| **До**  **31 декабря 2017 года** | Завершить мероприятия по благоустройству парка | 1.Завершить реализацию муниципальной программы 2017 года.  2. Утвердить муниципальные программы формирования комфортной среды на 2018 – 2022 гг. |

**ТАБЛИЦА 2 (МУНИЦИПАЛИТЕТ-ПОСЕЛЕНИЕ СВЫШЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок** | **ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**  **(независимо от того, являются ли они получателями субсидии)**  **необходимо** |
| **До**  **1 ноября 2017 года** | Утвердить (скорректировать) с учетом общественного обсуждения правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. |
| **До**  **31 декабря 2017 года** | Утвердить органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек муниципальных программ 2018-2022 г.г. |